UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Engenharia de Sistemas — Trabalho de Conclusão de Curso II

Pensamento sistêmico aplicado à gestão de equipes em projetos de engenharia:

metodologia e resultados iniciais da calibração empírica e da transferência ordinal de risco

Isadora Maria Carvalho Lopes

Orientador: Prof. André Costa Batista

Belo Horizonte, setembro de 2026

# 1  METODOLOGIA

## 1.1  Classificação e abordagem da pesquisa

Esta pesquisa é de natureza aplicada e adota abordagem quantitativa. O objetivo desta etapa é obter referências empíricas para parametrizar e testar o modelo computacional de gestão de equipes, sem pretensão de construir um preditor de defeitos de software.

A estratégia metodológica combina duas fontes com funções distintas: dados históricos de software, utilizados para estimar um gradiente ordinal de risco, e instâncias padronizadas de projetos, utilizadas para representar tarefas, precedências e restrições de recursos. Os resultados são então avaliados no simulador por meio de análises de sensibilidade, verificações e comparação entre cenários de governança.

## 1.2  Materiais, ferramentas e recursos de engenharia

O processamento foi desenvolvido em Python, com controle de versão por Git e dependências mantidas em ambiente virtual. Pandas e NumPy foram utilizados no tratamento dos dados; SciPy e statsmodels, nas análises estatísticas; Matplotlib, na geração das figuras.

As versões D′ e D″ do NASA Metrics Data Program fornecem módulos de software com métricas de complexidade e indicação de defeito. Nesta pesquisa, esses dados são usados para estimar como a frequência de defeitos se ordena entre faixas crescentes de complexidade. Os conjuntos CM1, JM1, KC1, KC2 e PC1 do NASA Promise Data Repository são mantidos como referência para conferência da origem e da consistência dos arquivos.

O conjunto J60 não é usado para estimar risco de defeito. Ele fornece a estrutura dos projetos simulados: atividades, durações, relações de precedência e recursos. A partir dessas informações é construído o índice de dificuldade técnica de cada tarefa, empregado pelo simulador na representação do esforço e da alocação de trabalho.

## 1.3  Processo de desenvolvimento

Os arquivos brutos são mantidos separados dos dados processados e das saídas geradas pelas análises. Os arquivos brutos foram mantidos separados dos dados processados e das saídas das análises. O processamento foi dividido em scripts executados em sequência, de modo que cada etapa utilize apenas os resultados já verificados da anterior.

Foram desenvolvidos seis scripts em Python. Além do processamento principal, eles incluem verificações de consistência relacionadas às características esperadas dos dados e às transformações realizadas.

A organização do processo é apresentada na Figura 1.

## 1.4  Obtenção e tratamento dos dados

Os dados foram obtidos diretamente dos repositórios públicos utilizados no trabalho. Os arquivos originais foram preservados, e as etapas de limpeza e transformação passaram a gerar novos arquivos.

A integridade dos dados brutos foi conferida por meio de resumos SHA-256. Antes do tratamento tabular, também foi realizada uma auditoria direta dos arquivos para registrar sua estrutura e identificar possíveis inconsistências.

A base final utilizada nesta etapa reúne 17.377 observações de 12 projetos. Cada observação representa um módulo de software, classificado quanto à presença ou ausência de defeitos.

Nos modelos estatísticos, o projeto de origem é incluído como variável de controle. A estabilidade dos resultados é examinada por meio de análises adicionais, entre elas a variação dos pontos de corte e a exclusão sucessiva de projetos.

## 1.5  Modelagem do sistema

O modelo desenvolvido combina Dinâmica de Sistemas e Modelagem Baseada em Agentes. Sua estrutura conceitual foi definida no TCC I e, nesta etapa, foi convertida em uma implementação computacional.

O sistema considera dois tipos de agentes. O gestor define condições globais do projeto, como pressão de cronograma, restrição orçamentária e estrutura do fluxo de trabalho. Os engenheiros possuem atributos que podem variar ao longo da simulação, entre eles competência técnica, disponibilidade e capacidade cognitiva.

O esforço percebido para executar uma tarefa é função de sua dificuldade, da pressão de cronograma e da capacidade cognitiva disponível do agente, conforme a Equação 1.

Et=Dᵢ · P(t)B(t)

(1)

em que Dᵢ representa a dificuldade técnica da tarefa, P(t) a pressão de cronograma e B(t) a capacidade cognitiva disponível.

Quando a competência do agente é insuficiente para a tarefa, pode ocorrer solicitação de apoio a outro integrante da equipe. O ganho de competência decorrente dessa interação segue a formulação de Crowder, Robinson e Hughes (2012), apresentada na Equação 2.

ΔC=15+3Ck-C100

(2)

Os coeficientes da equação foram mantidos conforme a formulação original. A adaptação realizada neste trabalho está na permanência do ganho de competência entre tarefas, enquanto no modelo de referência parte desse ganho é temporária. Também foi adotada a condição de que o agente que fornece apoio possua competência superior à do solicitante.

Fadiga e atrito na rede de interação são representados por multiplicadores entre 0 e 1, obtidos por inferência difusa. O procedimento segue a abordagem apresentada por Liu, Triantis e Sarangi (2011), na qual variáveis qualitativas são representadas por funções de pertinência e regras de inferência. Esses multiplicadores ajustam a produtividade nominal do agente, conforme a Equação 3.

PRefetiva=PRnominal∙μcognitivo∙μrede	(3)

A geração de retrabalho depende do risco basal associado à tarefa e de um componente adicional relacionado à degradação cognitiva, conforme a Equação 4.

TGE=PRefetiva∙(Fbase+Rerror∙(1-μcognitivo))	(4)

O risco basal varia com a dificuldade da tarefa. O segundo termo representa o aumento da propensão a erro em condições de maior degradação cognitiva.

A eficiência observada ao final da simulação é calculada pela razão entre o tempo de trabalho efetivo e o esforço total contabilizado no projeto:

Etotal=TWᵢ( TWᵢ + TLᵢ + TUᵢ + TRᵢ )	(5)

Nessa expressão, TWᵢ corresponde ao trabalho efetivo, TLᵢ ao tempo de espera por suporte, TUᵢ ao tempo improdutivo e TRᵢ ao esforço associado ao retrabalho.

A camada de Dinâmica de Sistemas acompanha três estoques. O desgaste cognitivo acumulado representa o consumo de capacidade cognitiva da equipe ao longo da execução. O progresso validado registra apenas tarefas concluídas sem defeitos identificados pelo modelo. A dívida técnica latente reúne o retrabalho gerado e ainda não detectado.

Essa distinção permite representar situações em que o número de tarefas formalmente concluídas aumenta sem crescimento equivalente do progresso validado, enquanto o retrabalho potencial se acumula.

A execução das tarefas é governada por regras de decisão avaliadas a cada período. Quando o esforço percebido ultrapassa o limiar de saturação do agente, aumenta a probabilidade de execução em modo heurístico. Em situações nas quais a tarefa não pode ser executada nas condições atuais, ela pode ser adiada. Nos demais casos, ocorre execução analítica, associada ao risco basal da faixa de dificuldade.

A transição entre execução analítica e heurística é representada de forma probabilística pela Equação 6.

pheurístico=11+expexp -E-τsats 	(6)

A em que E representa o esforço percebido, τsat o limiar de saturação e s o parâmetro que controla a suavidade da transição.

A formulação probabilística foi adotada para compatibilizar duas representações presentes na etapa conceitual do trabalho: uma descrição estocástica e um pseudocódigo baseado em limiar determinístico. Para valores reduzidos de s, a transição se aproxima do comportamento determinístico, permitindo comparar ambas as hipóteses em análise de sensibilidade.

## 1.6  Sistema de inferência difusa e monotonicidade

Os multiplicadores de produtividade são obtidos por um sistema de inferência difusa do tipo Mamdani–Assilian, com duas entradas, três termos linguísticos por variável e defuzzificação por centroide. A estrutura foi definida no TCC II a partir da proposta conceitual apresentada anteriormente.

Como a saída do sistema atua como multiplicador de produtividade, adotou-se como requisito que ela não aumente com o crescimento da fadiga ou da pressão. A configuração inicialmente considerada, baseada na t-norma mínimo, apresentou regiões em que essa condição não era satisfeita.

Van Broekhoven e De Baets (2009) mostram que uma base de regras monotônica, por si só, não garante monotonicidade em modelos Mamdani–Assilian com defuzzificação por centroide. Para a configuração de duas entradas utilizada neste trabalho, a combinação entre t-norma produto e uma base de regras monotônica e suave oferece essa garantia sob as condições apresentadas pelos autores.

A base de regras adotada foi verificada quanto a essas condições. As diferenças entre consequentes de regras vizinhas atendem ao requisito de suavidade, mas os conjuntos de saída definidos inicialmente não formavam uma partição difusa. Por esse motivo, a implementação passou a utilizar t-norma produto e partição uniforme na saída.

A configuração anterior foi mantida para comparação. A Tabela 1 apresenta a maior derivada positiva observada para as diferentes combinações avaliadas em uma malha de 161 × 161 pontos.

Tabela 1 – Maior derivada positiva da superfície difusa por configuração de inferência

| Configuração | Garantida pelo teorema | Maior derivada positiva |
| --- | --- | --- |
| t-norma mínimo com conjuntos originais (especificação conceitual) | não | 0,258112 |
| t-norma produto com conjuntos originais | não | 0,000000 |
| t-norma mínimo com partição difusa | não | 0,420881 |
| t-norma produto com partição difusa (configuração adotada) | sim | 0,000000 |

Fonte: Dados da pesquisa (2026), com base em Van Broekhoven e De Baets (2009).

Na configuração adotada, não foram observadas violações de monotonicidade acima da precisão numérica. A partição uniforme também eliminou a necessidade de definir separadamente parâmetros para os centros dos termos de saída.

A adoção da partição uniforme teve um efeito colateral favorável ao rigor do modelo: os centros dos termos de saída passaram a ser estruturais, com núcleos em zero, meio e um, e dois parâmetros anteriormente arbitrados deixaram de existir.

## 1.7  Instrumental de calibração empírica

A calibração dos parâmetros Dᵢ e do risco basal de falha combina análise estatística da base NASA e características estruturais das instâncias do PSPLIB.

A associação entre métricas de software e ocorrência de defeitos foi estimada por regressão logística:

ln p( 1 - p ) = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + … + βₚxₚ	(7)

em que p é a probabilidade de ocorrência de defeito, xᵢ representa as variáveis explicativas e βᵢ os coeficientes estimados. O projeto de origem foi incluído nos modelos como variável de controle.

Os efeitos foram interpretados por razões de chances:

RC = exp(β)	(8)

Modelos aninhados foram comparados pelo teste da razão de verossimilhança:

LR = 2 ( l_completo - l_reduzido )  ~  χ² ( gl )	(9)

e a multicolinearidade foi examinada pelo fator de inflação da variânciância:

VIFⱼ =  11 - R²ⱼ 	(10)

Para caracterizar as instâncias do PSPLIB, foram calculadas as medidas de complexidade de rede, fator de recursos e força de recursos propostas por Kolisch, Sprecher e Drexl (1995):

NC = | A || V |	(11)

| A |: número de arcos de precedência;

| V |: número de atividades, incluindo as fictícias.

RF =  1n   · Σⱼ [  1K · Σₖ 1{ rⱼₖ > 0 } ]	(12)

n, K: número de atividades reais e de tipos de recurso;

rⱼₖ: demanda da atividade j pelo recurso k;

1{·}: função indicadora.

RSₖ = aₖ - rₖᵐⁱⁿrₖᵐᵃˣ - rₖᵐⁱⁿ 	(13)

aₖ: disponibilidade do recurso k;

rₖᵐⁱⁿ: maior demanda individual, menor disponibilidade que mantém o problema viável;

rₖᵐᵃˣ: pico de demanda no cronograma de inícios mais cedo.

A criticidade das atividades foi representada pela folga total, calculada a partir dos tempos de início mais cedo e mais tarde:

folgaⱼ = LSⱼ - ESⱼ	(14)

ESⱼ, LSⱼ: início mais cedo e início mais tarde admissível sem atrasar o projeto.

O índice de dificuldade técnica foi construído a partir de três componentes normalizados no intervalo ([0,1]):

dⱼ = durⱼ - dur_míndur_máx - dur_mín 	(15)

rⱼ = ( 1/K ) · Σₖ ( rⱼₖ / aₖ )	(16)

cⱼ = 1 - folga_normⱼ	(17)

Os componentes foram combinados segundo:

Dⱼ = w₁ dⱼ + w₂ rⱼ + w₃ cⱼ ,   com  w₁ + w₂ + w₃ = 1	(18)

Inicialmente, os três pesos foram fixados em (1/3). A influência dessa escolha é posteriormente examinada por análise de sensibilidade.

A transferência do risco entre os dois domínios foi realizada de forma ordinal. Para cada nível de dificuldade ℓ, calculou-se na base NASA a razão de risco em relação ao nível de referência:

RR( l ) = F( l ) / F( l₀ )	(19)

Essa razão é aplicada a uma taxa basal de retrabalho do domínio de engenharia:

Fbase( l ) = Fâncora × RR( l )	(20)

F(ℓ): frequência de defeito observada no nível ℓ da base NASA;

ℓ₀: nível de referência, correspondente à dificuldade mais baixa;

Fâncora: taxa basal de retrabalho do domínio de engenharia; parâmetro do modelo, não estimado neste trabalho.

em que F(ℓ) representa a frequência de defeitos observada no nível l, l₀ o nível de menor dificuldade e p0eng​ a taxa basal de retrabalho utilizada no modelo. Essa taxa não é estimada a partir da base NASA.

## 1.8  Calibração do modelo e avaliação de identificabilidade

Parte dos parâmetros do modelo não é diretamente observável. Para sua calibração, foi adotado o método de History Matching (Andrianakis et al., 2015), que identifica regiões do espaço paramétrico compatíveis com os dados, em vez de produzir apenas uma estimativa pontual. O conjunto de valores não descartados é denominado NROY (not ruled out yet).

A implausibilidade associada a cada saída e o critério de descarte são definidos pelas Equações 21 e 22.

Ij( x ) = | zj - f̄j( x ) |  √( Vobs,j + Vsim,j + Vmod,j )	(21)

I( x ) = máxj Ij( x ) ,   x ∈ NROY  ⟺  I( x ) ≤ 3	(22)

zj  valor observado da saída j;

fxj(x)  média do simulador na saída j sob o vetor de parâmetros x;

Vobs variância da observação;

Vsim  variância da média do simulador, decorrente da estocasticidade;

Vmod variância de discrepância entre modelo e realidade.

Nessas expressões, são consideradas a diferença entre a saída observada e a média produzida pelo simulador, a variabilidade das observações, a variabilidade decorrente da estocasticidade do modelo e, quando aplicável, a discrepância entre modelo e sistema real.

Foi adotado o limite de implausibilidade igual a 3, conforme o critério utilizado em History Matching e relacionado à desigualdade de Vysochanskii–Petunin (Pukelsheim, 1994).

Como o custo computacional do simulador é baixo, as avaliações foram realizadas diretamente, sem uso de emulador estatístico. Essa escolha evita a introdução de uma aproximação adicional nesta etapa.

A capacidade do procedimento de recuperar parâmetros foi examinada por meio do teste do gêmeo idêntico (McCulloch et al., 2022). Nesse teste, são produzidas observações sintéticas a partir de um vetor conhecido e, em seguida, realiza-se a calibração sem fornecer esse vetor ao procedimento. Verifica-se então se ele permanece no conjunto NROY.

As sementes usadas na geração das observações sintéticas foram mantidas distintas das empregadas durante a calibração. O vetor utilizado como referência também foi escolhido fora do centro das faixas paramétricas, de forma a evitar um caso excessivamente favorável.

Esse teste avalia o procedimento em uma situação na qual o próprio modelo gera os dados utilizados como referência. Por isso, sua aprovação indica que o método consegue recuperar parâmetros nesse cenário controlado, mas não garante o mesmo comportamento diante de dados reais, nos quais também pode existir discrepância entre o modelo e o sistema representado.

## 1.9  Matriz de cenários e desenho experimental

O experimento compara dois arranjos de governança, denominados centralizado e adaptativo. As execuções utilizam as mesmas instâncias de projeto, funções de pressão, recursos disponíveis e índices de dificuldade. Os parâmetros que diferenciam os cenários são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Matriz de cenários: parâmetros organizacionais que distinguem os arranjos

| Parâmetro | Centralizada | Adaptativa | Interpretação organizacional |
| --- | --- | --- | --- |
| τ_inicial | 0,25 | 0,80 | confiança inicial na rede de pares |
| τ_mín | 0,60 | 0,25 | limiar de confiança para conceder ajuda |
| p_reporte | 0,15 | 0,75 | probabilidade de reportar defeito em vez de ocultá-lo |
| p_detecção | 0,03 | 0,12 | probabilidade de a dívida oculta aflorar por período |

Fonte: Elaborado pela autora (2026), a partir de config/parametros.yaml.

Como os quatro parâmetros variam simultaneamente, o contraste não permite atribuir eventuais diferenças de desempenho a um mecanismo isolado. Os cenários devem, portanto, ser interpretados como configurações organizacionais completas. A contribuição individual dos parâmetros é examinada posteriormente por análise de ablação.

A probabilidade de reporte representa, no modelo, a disposição do agente para tornar um defeito conhecido após sua identificação. Valores menores favorecem sua permanência no estoque de dívida técnica latente; valores maiores antecipam seu registro e o correspondente retrabalho. Essa relação é utilizada como hipótese de modelagem, sem que os resultados desta etapa sejam interpretados como validação do construto de segurança psicológica.

O delineamento é pareado: cada cenário é executado com a mesma instância e a mesma semente aleatória. As diferenças entre os pares são analisadas pelo teste de Wilcoxon para amostras pareadas. Também são reportadas medidas de magnitude e a proporção de instâncias em que cada configuração apresenta resultado favorável.

1.10  Pontos de acoplamento entre a calibração e o modelo

A calibração empírica é incorporada ao modelo em dois pontos. O índice de dificuldade Di, definido pela Equação 18 a partir das características das tarefas do PSPLIB, é utilizado no cálculo do esforço percebido da Equação 1.

O segundo acoplamento ocorre na Equação 4. O risco basal de falha atribuído às tarefas é obtido a partir da relação estimada na base NASA e da transferência definida pela Equação 20.

Dessa forma, dificuldade e risco basal deixam de ser definidos apenas por valores arbitrados e passam a utilizar informações derivadas das bases analisadas, dentro das limitações de transferência discutidas anteriormente.

# 2  RESULTADOS INICIAIS E DISCUSSÃO

## 2.1  Arquitetura e implementação da solução inicial

O pipeline de dados foi implementado com separação entre arquivos brutos, scripts de processamento e saídas geradas pelas análises, conforme apresentado na Figura 1. Os arquivos originais permanecem inalterados ao longo do processamento.

Figura 1 – Arquitetura do pipeline de dados implementado

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A execução em dois ambientes computacionais distintos produziu os mesmos resultados numéricos nas etapas avaliadas.

## 2.2  Síntese dos resultados

Os ensaios iniciais abrangeram a integridade e a proveniência das bases, a consistência do processamento, a análise da relação entre complexidade e defeitos e a caracterização das instâncias do PSPLIB J60.

De forma geral, a auditoria permitiu identificar divergências entre versões dos dados, sem impedir a consolidação da base utilizada nas análises. Os resultados estatísticos indicaram associação entre complexidade e ocorrência de defeitos, embora essa relação não permanecesse independente após o controle pelo tamanho do módulo. Ainda assim, a ordenação do risco entre as faixas de complexidade mostrou estabilidade nas verificações realizadas.

A caracterização do J60 recuperou a estrutura esperada das instâncias e permitiu construir o índice de dificuldade utilizado posteriormente no modelo. A transferência entre os dois domínios foi realizada com base no gradiente relativo de risco, evitando a utilização direta das probabilidades observadas na base NASA.

A Tabela 3 apresenta os principais indicadores obtidos nessas etapas.

Tabela 3 – Indicadores de desempenho obtidos nos ensaios iniciais

| Módulo | Parâmetro analisado | Valor / métrica medida | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 – Auditoria | Cobertura e integridade dos arquivos brutos | 23 arquivos, 49.942 observações; resumo SHA-256 por arquivo | Atende |
| 01 – Auditoria | Correspondência entre pares ARFF e CSV | 4 de 5 pares equivalentes; JM1 divergente (10.885 vs. 13.204 registros) | Anomalia identificada |
| 03 – Validação | Reprodução de D′ para D″ pelo algoritmo publicado | 12 de 12 conjuntos reproduzidos no conjunto de módulos preservados | Atende |
| 03 – Validação | Resíduo não explicado pelo pseudocódigo | 46 de 17.377 registros (0,26%), restritos à escolha do rótulo | Documentado |
| 02 – Consolidação | Base única com rastreabilidade | 17.377 observações, 12 projetos, 20 métricas, 0 valores ausentes | Atende |
| 04 – Modelagem | Ganho explicativo da complexidade sobre o efeito de projeto | LR = 639,8; gl = 1; p ≈ 3,6 × 10⁻¹⁴¹ | Atende |
| 04 – Modelagem | Efeito da complexidade ciclomática controlando o tamanho | RC = 0,944; IC 95% [0,870; 1,024]; p = 0,17 | Não atende |
| 04 – Modelagem | Multicolinearidade entre métricas (VIF) | HALSTEAD_EFFORT = 23,1; HALSTEAD_DIFFICULTY = 15,2 | Métricas excluídas |
| 05 – F_base | Ordenação do risco por faixa de complexidade | 0,147 / 0,285 / 0,348 / 0,439; tendência z = 25,6; p ≈ 1,8 × 10⁻¹⁴⁴ | Atende |
| 05 – F_base | Sensibilidade aos pontos de corte | Ordenação monotônica preservada em 5 de 5 esquemas testados | Atende |
| 05 – F_base | Validação por exclusão sucessiva de projetos | Monotonicidade em 12 de 12 reamostragens; amplitude máxima 0,087 | Atende |
| J60 – Auditoria | Integridade estrutural das instâncias | 480 arquivos; 62 nós e 4 recursos renováveis em todos; 480/480 grafos acíclicos | Atende |
| J60 – Auditoria | Reconstrução do delineamento experimental | Fatorial 3 × 4 × 4 = 48 células completo e balanceado, 10 instâncias por célula | Atende |
| J60 – Índice Di | Ortogonalidade entre os componentes do índice | Spearman entre duração, intensidade e criticidade: −0,004; 0,003; 0,193 | Atende |
| J60 – Índice Di | Adequação da medida de criticidade prevista | Contagem de sucessores × folga total: Spearman 0,116 | Substituída |
| J60 – Índice Di | Sensibilidade da ordenação aos pesos | Menor correlação de ordenação entre 6 esquemas: 0,847 | Atende |
| Transferência | Gradiente de risco NASA → J60 | RR = 1,00 / 1,94 / 2,37 / 2,99; IC 95% por bootstrap de projetos | Atende |
| Transferência | Viés da correspondência direta de rótulos | Inflação de 1,74× no risco médio, por artefato do tamanho dos estratos | Método descartado |
| Pipeline | Reprodutibilidade entre ambientes distintos | Resultados numericamente idênticos em duas execuções independentes | Atende |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). RC = razão de chances; LR = estatística do teste da razão de verossimilhança; VIF = fator de inflação da variância.

## 2.3  Resultados da análise da base NASA

## 2.3.1 Proveniência e consistência dos dados

A comparação dos arquivos do NASA Promise revelou divergência entre as duas versões disponíveis do conjunto JM1. O arquivo ARFF contém 10.885 registros e o CSV, 13.204. As diferenças concentram-se principalmente na repetição de observações, motivo pelo qual a versão CSV não foi utilizada na análise.

Para verificar a consistência da base D″, foram aplicadas à versão D′ as etapas de remoção de registros idênticos e de registros conflitantes descritas por Shepperd et al. (2013). Os módulos preservados na versão publicada foram recuperados nos 12 conjuntos analisados.

Persistiu, contudo, uma diferença no tratamento de observações com os mesmos atributos e rótulos distintos. A interpretação literal do pseudocódigo não reproduz integralmente os arquivos publicados, enquanto a preservação de um representante por conjunto de atributos recupera as contagens esperadas. A diferença afeta 46 dos 17.377 registros da base (0,26%) e foi considerada uma limitação conhecida do pré-processamento.

## 2.3.2 Complexidade, tamanho e ocorrência de defeitos

A complexidade ciclomática apresentou associação com a ocorrência de defeitos quando analisada com controle pelo projeto de origem (LR = 639,8). Após a inclusão do tamanho do módulo, porém, sua razão de chances foi estimada em 0,944, com IC 95% [0,870; 1,024] e (p = 0,17).

O tamanho do módulo apresentou comportamento diferente: sua contribuição permaneceu detectável após o controle pela complexidade. Entre as demais métricas avaliadas, nenhuma apresentou evidência suficiente de efeito independente após a correção de Holm-Bonferroni.

Figura 2 – Razões de chances das métricas candidatas antes e depois do controle pelo tamanho do módulo

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Esses resultados não sustentam a interpretação da complexidade ciclomática como fator independente de risco nesta base. Ainda assim, sua relação com a frequência de defeitos apresentou uma ordenação consistente: as frequências observadas foram 0,147, 0,285, 0,348 e 0,439 entre os níveis crescente de complexidade.

A ordenação permaneceu nos cinco conjuntos alternativos de pontos de corte avaliados e após a exclusão sucessiva de cada projeto. Neste trabalho, portanto, a complexidade é utilizada como marcador ordinal associado ao risco, sem atribuição de efeito causal independente do tamanho.

Figura 3 – Risco basal por faixa de complexidade ciclomática, em frequência bruta e em probabilidade ajustada pelo efeito do projeto de origem

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

As faixas utilizadas foram definidas a partir dos valores de complexidade discutidos no NASA Software Engineering Handbook, com adaptação para quatro intervalos não sobrepostos. Essa classificação é empregada apenas na operacionalização deste trabalho e não corresponde a uma classificação oficial da NASA.

A estrutura agrupada dos dados também limita a interpretação dos valores-(p) obtidos nos modelos sobre módulos individuais. Embora o projeto de origem tenha sido incluído como variável de controle, observações provenientes do mesmo projeto podem permanecer dependentes. Por essa razão, a estabilidade da ordenação entre projetos e os intervalos obtidos por reamostragem de projetos têm maior peso na interpretação do gradiente de risco do que os valores-(p) muito reduzidos obtidos no nível do módulo.

Figura 4 – Estabilidade da ordenação sob exclusão sucessiva de cada projeto

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A transferência desses resultados para o modelo deve ser interpretada considerando a diferença entre os domínios. A base NASA contém módulos de software, enquanto o PSPLIB representa tarefas de projeto. Não se assume equivalência direta entre essas grandezas; a transferência realizada nas etapas seguintes se restringe à relação ordinal de risco.

## 2.5  Caracterização da base PSPLIB J60

As 480 instâncias do conjunto J60 foram lidas diretamente dos arquivos originais. Todas apresentam 62 atividades, das quais 60 são reais e duas fictícias, além de quatro recursos renováveis. Não foram identificados ciclos nos grafos de precedência.

Também foram recalculados os parâmetros utilizados no delineamento do PSPLIB: complexidade de rede, fator de recursos e força de recursos. Os níveis encontrados nos arquivos foram então comparados aos valores nominais do delineamento.

Tabela 4 – Níveis dos parâmetros de delineamento reconstruídos a partir das instâncias

| Parâmetro | Níveis reconstruídos dos arquivos | Níveis nominais do delineamento |
| --- | --- | --- |
| Complexidade de rede (NC) | 1,5000 / 1,8065 / 2,1129 | 1,5 / 1,8 / 2,1 |
| Fator de recursos (RF) | 0,2500 / 0,5042 / 0,7542 / 1,0000 | 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 |
| Força de recursos (RS) | 0,1975 / 0,5106 / 0,7038 / 1,0000 | 0,20 / 0,50 / 0,70 / 1,00 |

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A reconstrução resultou nas 48 combinações do delineamento (3 \times 4 \times 4), com dez instâncias em cada combinação.

A complexidade de rede e o fator de recursos permanecem praticamente fixos dentro de cada nível nominal. A força de recursos apresenta alguma variação entre instâncias devido à natureza discreta das disponibilidades de recursos. Nas análises posteriores, o nível nominal é mantido como fator do delineamento, enquanto o valor realizado pode ser utilizado como medida contínua quando necessário.

2.5  Índice de dificuldade técnica das tarefas

O índice de dificuldade técnica atribui a cada tarefa um nível ordinal a partir das características da própria instância. Conforme definido nas Equações 15 a 18, são consideradas a duração normalizada, a intensidade de uso de recursos e a criticidade na rede de precedências. As normalizações são realizadas separadamente em cada projeto.

O índice é uma construção deste trabalho. A criticidade é representada pela folga total obtida pelo método do caminho crítico. A contagem de sucessores chegou a ser considerada para essa finalidade, mas apresentou correlação de Spearman de apenas 0,116 com a folga total nas 28.800 tarefas analisadas. Por esse motivo, foi mantida apenas como variável alternativa.

As correlações entre os componentes do índice foram baixas: −0,004 entre duração e intensidade de recursos, 0,003 entre intensidade e criticidade e 0,193 entre duração e criticidade.

Figura 5 – Duração média e folga total média por nível de dificuldade

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A duração média aumenta entre os níveis de dificuldade, enquanto a folga média diminui. Como não foi identificado um limiar externo equivalente ao empregado para a complexidade ciclomática no domínio de software, os quatro níveis foram definidos pelos quartis da distribuição do índice.

Também foi examinada a sensibilidade à ponderação dos componentes. Entre os seis esquemas avaliados, a menor correlação de ordenação em relação à configuração de referência foi 0,847.

2.6  Transferência ordinal de risco

A relação estimada na base NASA foi utilizada para atribuir um gradiente de risco às tarefas do PSPLIB. A transferência direta das probabilidades observadas não foi adotada porque a distribuição dos níveis de dificuldade difere entre as duas bases.

Na NASA, 86,24% dos módulos pertencem à faixa de menor complexidade. No J60, cada nível contém aproximadamente 25% das tarefas por construção dos quartis. A correspondência direta entre os níveis produziria risco médio de 0,3046 nas tarefas do J60, frente a 0,1749 na base NASA, diferença decorrente da composição dos estratos.

A transferência foi, portanto, realizada por razões de risco, conforme as Equações 19 e 20. O nível de menor dificuldade é tomado como referência, e os demais recebem multiplicadores correspondentes ao aumento relativo observado na base NASA.

Tabela 5 – Razões de risco transferidas, com intervalos por reamostragem de projetos

| Nível de dificuldade | Risco basal NASA | Razão de risco | IC 95% (bootstrap) |
| --- | --- | --- | --- |
| baixa (referência) | 0,1470 | 1,000 | — |
| média | 0,2845 | 1,935 | [1,758; 2,599] |
| alta | 0,3479 | 2,367 | [1,720; 3,229] |
| muito alta | 0,4388 | 2,985 | [1,878; 4,156] |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). Bootstrap com 4.000 réplicas, reamostrando projetos.

Figura 6 – Gradiente de risco transferido, com intervalo de confiança

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Os intervalos foram calculados por reamostragem de projetos, preservando a estrutura agrupada da base. A incerteza é maior nas faixas superiores, especialmente no nível de dificuldade muito alta.

As razões determinam apenas o gradiente entre os níveis. A taxa basal de retrabalho do domínio de engenharia permanece como parâmetro do modelo e não é estimada a partir dos dados NASA. Por esse motivo, a base do PSPLIB recebe os multiplicadores de risco, e não probabilidades absolutas de falha.

Essa construção pressupõe que a ordenação relativa do risco observada em módulos de software possa ser utilizada nas tarefas de engenharia. A hipótese não implica equivalência entre os domínios e constitui uma limitação da transferência adotada.

2.7  Verificação do simulador

Os testes realizados nesta etapa são tratados como verificações do simulador, e não como validação externa. Parte deles examina propriedades estruturais da implementação, enquanto outros verificam se o comportamento produzido acompanha a direção prevista pelas formulações do modelo. Também foram realizadas comparações de ordem de grandeza com referências externas, sem utilizá-las para calibração.

A Tabela 6 apresenta os resultados dessas verificações.

Tabela 6 – Verificações do simulador, por classe, e seus resultados

| Id | Verificação | Classe | Situação | Medido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | toda tarefa termina em estado terminal | construção | aprovada | 0 tarefas não terminais |
| 2 | precedência respeitada | estrutural | aprovada | 0 violações |
| 3 | disponibilidade de recursos nunca excedida | estrutural | aprovada | 0 instâncias com excesso |
| 4a | relógios não negativos e soma positiva | construção | aprovada | verdadeira por construção — não e evidência |
| 4b | [construcao, poder fraco] soma dos relógios não excede o tempo de agente alocado | construção | aprovada | folga minima 10,7% — o teste so pega… |
| 5 | E_total, bateria, competência e multiplicadores em [0,1] | construção | aprovada | — |
| 6 | mesma semente reproduz o mesmo resultado (12 instâncias x 2 cenarios) | construção | aprovada | verdadeira por construção se o RNG e… |
| 6b | sementes diferentes produzem resultados diferentes | estrutural | aprovada | se falhar - o gerador não está sendo usado |
| 7a | sem risco nem pressão, nenhuma tarefa falha | construção | aprovada | 24 execuções — verdadeira por construção… |
| 7c | sem risco nem pressão, dívida técnica nula | construção | aprovada | verdadeira por construção (F_âncora=0) |
| 7d | [contingente a amostra] condição ideal elimina a ociosidade (TU = 0) | contingente | aprovada | TU máximo = 0,0 - Di máximo nas 12… |
| 7e | [comportamento sob condição ideal] conclui mais rápido que a nominal (pareado) | cond. ideal | aprovada | 24 de 24 pares favoráveis - ganho medio… |
| 8a‑C | dívida oculta (S_UR max) cresce com a pressão | implementação | aprovada | 2 de 2 instâncias - n = 500 por célula |
| 8a‑A | dívida oculta (S_UR max) cresce com a pressão | implementação | aprovada | 2 de 2 instâncias - n = 500 por célula |
| 8b‑C | tempo em modo heurístico cresce com a pressão | implementação | aprovada | 2 de 2 instâncias - n = 500 por célula |
| 8b‑A | tempo em modo heurístico cresce com a pressão | implementação | aprovada | 2 de 2 instâncias - n = 500 por célula |
| 8c‑C | [exploratória, post hoc] defeitos gerados crescem com a pressão | exploratória | aprovada | 2 de 2 instâncias - n = 500 por célula |
| 8c‑A | [exploratória, post hoc] defeitos gerados crescem com a pressão | exploratória | não confirmada | 0 de 2 instâncias - n = 500 por célula -… |
| 9a | [ordem de grandeza, não validação] mediana do retrabalho na faixa [1% - 50%] | ordem de grandeza | aprovada | mediana = 0,1913 |
| 9b | cauda fora da faixa inferior a 10% das execuções | ordem de grandeza | aprovada | 0/24 = 0,0% |
| 9c | dívida latente estritamente positiva (estoque não inerte) | ordem de grandeza | aprovada | mediana = 0,0423 |
| 9d | o critério 9a não restringe F_âncora (evidência do rebaixamento) | meta | aprovada | aprova em 5 de 5 valores |

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

As verificações estruturais não identificaram violações de precedência ou de disponibilidade de recursos. A utilização de sementes também apresentou o comportamento esperado, com reprodução das execuções sob uma mesma semente e variação quando sementes distintas foram utilizadas.

A resposta do modelo à pressão foi examinada separadamente. Como o teste preliminar utilizava apenas cinco médias por condição, foi realizado um novo ensaio sobre as execuções individuais. Um conjunto piloto foi utilizado para estimar a magnitude dos efeitos e definir o número de repetições do teste confirmatório, executado com sementes distintas.

Tabela 7 – Tendência sob pressão: piloto e teste confirmatório, por braço

| Grandeza | Braço | ρ piloto (n = 200) | ρ confirmatório (n = 500) | IC 95% confirmatório | Confirma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dívida oculta de pico | centralizada | 0,319 a 0,650 | 0,351 a 0,600 | [0,270 a 0,655] | 2 de 2 |
| dívida oculta de pico | adaptativa | 0,042 a 0,142 | 0,091 a 0,179 | [0,000 a 0,265] | 2 de 2 |
| fração de tempo em modo heurístico | centralizada | 0,690 a 0,884 | 0,682 a 0,882 | [0,631 a 0,900] | 2 de 2 |
| fração de tempo em modo heurístico | adaptativa | 0,667 a 0,930 | 0,708 a 0,939 | [0,660 a 0,949] | 2 de 2 |
| defeitos gerados (ocultos + reportados) | centralizada | 0,156 a 0,321 | 0,161 a 0,296 | [0,072 a 0,376] | 2 de 2 |
| defeitos gerados (ocultos + reportados) | adaptativa | 0,036 a 0,089 | 0,072 a 0,081 | [-0,019 a 0,170] | 0 de 2 |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). Piloto com sementes 0 a 39; confirmatório com sementes 1000 a 1099, disjuntas.

A dívida oculta de pico e a fração de tempo em modo heurístico apresentaram associação positiva com a pressão nos dois arranjos avaliados. Para o número de defeitos gerados, a tendência foi observada no arranjo centralizado, mas não se confirmou no adaptativo. Nesse último caso, o intervalo obtido permanece compatível tanto com ausência de associação quanto com efeitos positivos de pequena magnitude.

A fração de esforço destinada ao retrabalho também foi comparada a valores encontrados na literatura. Essa comparação fornece apenas uma referência de ordem de grandeza. Na faixa analisada do parâmetro de risco basal, o critério não apresentou capacidade de discriminar entre parametrizações.

Tabela 8 – Poder de rejeição do critério de plausibilidade sobre o risco basal

| F_âncora | Mediana do retrabalho sobre o plano | Critério |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,0750 | aprova |
| 0,10 | 0,1752 | aprova |
| 0,15 | 0,2181 | aprova |
| 0,20 | 0,2922 | aprova |
| 0,25 | 0,3632 | aprova |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). A faixa varrida é a faixa aberta declarada para o parâmetro.

## 2.8  Experimento central: governança centralizada e adaptativa

O experimento comparou os dois arranjos definidos na Tabela 2 em 16 instâncias do J60, utilizando 12 sementes por instância. Foram realizadas 384 execuções. Para a inferência estatística, as sementes de cada instância foram agregadas pela média, de modo que a unidade de análise fosse a instância e não cada repetição aleatória.

Tabela 9 – Comparação pareada entre os arranjos de governança, por instância

| Indicador | Centraliz. | Adaptat. | Variação | d de Cohen | Instâncias favor. | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefas concluídas com defeito oculto | 13,02 | 3,82 | -70,6% | -7,815 | 100,0% | 0,00044 |
| Taxa de omissão | 0,2170 | 0,0637 | -70,6% | -7,815 | 100,0% | = piso |
| Dívida latente de pico sobre o plano | 0,0741 | 0,0201 | -72,8% | -6,726 | 100,0% | = piso |
| Atraso relativo (makespan sobre CPM) | 3,1345 | 1,9991 | -36,2% | -5,546 | 100,0% | = piso |
| Ocupação E_total | 0,7839 | 0,8885 | 13,3% | 3,752 | 100,0% | = piso |
| Esforço de retrabalho sobre o plano | 0,2031 | 0,1545 | -23,9% | -3,074 | 100,0% | = piso |
| Retrabalho sobre esforço realizado (diagnóstico) | 0,0770 | 0,0846 | 9,9% | 1,285 | 6,2% | 0,00009 |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). Dezesseis instâncias, cada uma com a média das suas doze sementes. “= piso” indica que o valor-p atingiu 3,05 × 10⁻⁵, o menor possível com dezesseis pares. A última linha é métrica de diagnóstico, discutida adiante.

Sob a parametrização utilizada, o arranjo adaptativo apresentou menor número de tarefas concluídas com defeito oculto e menor dívida latente de pico. O esforço de retrabalho contabilizado foi 23,9% menor, enquanto o atraso relativo apresentou redução de 36,2%. Esses resultados ocorreram no mesmo sentido nas 16 instâncias avaliadas.

A interpretação do atraso depende da condição de término adotada no simulador. A execução só é encerrada após a detecção da dívida latente remanescente. O makespan inclui, portanto, o período posterior à conclusão da última tarefa em que ainda existem defeitos ocultos. Como essa parcela é maior no arranjo centralizado, parte do contraste observado está associada a essa definição operacional. Uma medida encerrada na conclusão da última tarefa produziria outra magnitude de atraso.

A comparação entre os dois arranjos não permite atribuir essas diferenças a um parâmetro isolado, pois quatro parâmetros de governança variam simultaneamente. Essa questão é examinada na análise de ablação da Seção 2.9.

A razão entre retrabalho e esforço realizado, utilizada inicialmente como indicador agregado, apresentou comportamento inadequado para essa comparação. O esforço realizado inclui períodos improdutivos e, por isso, um arranjo com maior ociosidade pode apresentar uma razão artificialmente menor. A Figura 7 ilustra esse efeito.

Figura 7 – Composição do esforço realizado e o mesmo retrabalho medido sob duas bases distintas

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Para evitar esse efeito, o esforço de retrabalho passou a ser normalizado pelo esforço planejado da instância, comum aos dois arranjos. A dívida latente de pico foi mantida separadamente, permitindo distinguir retrabalho efetivamente contabilizado de defeitos ainda ocultos.

Na implementação atual, TR representa esforço de retrabalho contabilizado, mas não corresponde a tempo efetivamente consumido por um agente. O retrabalho não disputa capacidade com a execução das demais tarefas nem avança o cronograma da mesma forma. Consequentemente, seus efeitos sobre prazo e utilização de recursos estão parcialmente representados.

Figura 8 – Trajetórias médias dos estoques nos dois arranjos, com faixa interquartil

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

As trajetórias mostram maior acúmulo de dívida latente no arranjo centralizado. No adaptativo, esse estoque permanece menor ao longo da execução e o progresso validado se acumula mais rapidamente.

## 2.9  Análise de ablação dos parâmetros de governança

Como os cenários centralizado e adaptativo diferem simultaneamente em quatro parâmetros, foi realizado um experimento fatorial (2^4) para examinar seus efeitos e interações. Essa estrutura permite avaliar em que medida o contraste entre os arranjos pode ser associado aos efeitos principais ou às combinações entre parâmetros.ois arranjos da Tabela 2 diferem em quatro parâmetros simultaneamente. Enquanto variarem juntos, a comparação mede o pacote, e nenhum efeito observado pode ser atribuído a mecanismo algum. A ablação separa as parcelas, e a primeira conclusão que ela produz é sobre o próprio método de atribuição.

Tabela 10 – Decomposição exata do contraste em efeitos principais e interações

| Indicador | Efeitos principais | Interações | Maior interação |
| --- | --- | --- | --- |
| atraso relativo | 118,9% | -18,9% | CD (-26,2%) |
| ocupação E_total | 104,5% | -4,5% | AD (-2,6%) |
| tempo de ajuda TL | 99,0% | 1,0% | ACD (1,1%) |
| ociosidade TU | 102,6% | -2,6% | AC (-2,4%) |
| esforço de retrabalho TR | 105,5% | -5,5% | ACD (9,4%) |
| trabalho efetivo TW | 97,2% | 2,8% | AD (1,6%) |
| tarefas com defeito oculto | 112,3% | -12,3% | AC (-11,7%) |
| taxa de omissão | 112,3% | -12,3% | AC (-11,7%) |
| retrabalho sobre o plano | 107,2% | -7,2% | ACD (10,1%) |
| dívida latente sobre o plano | 161,8% | -61,8% | CD (-45,5%) |
| dívida latente de pico | 161,7% | -61,7% | CD (-45,7%) |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). A = confiança inicial; B = limiar de confiança; C = probabilidade de reporte; D = probabilidade de detecção. Percentuais relativos ao contraste nominal entre os arranjos.

Nos indicadores relacionados a tempo e utilização, as interações representam parcela relativamente pequena do contraste. O comportamento da dívida latente é diferente: nessa família de indicadores, as interações respondem por parcela elevada do efeito observado. Destaca-se a interação entre probabilidade de reporte e probabilidade de detecção, o que limita a interpretação isolada desses parâmetros.

A análise também mostrou pouca sensibilidade ao limiar de confiança nas condições nominais. Com a confiança mantida constante entre os agentes, a regra de concessão de ajuda se comporta como uma comparação de limiar. A resposta muda de forma abrupta quando o limiar atravessa o valor da confiança inicial.

Tabela 11 – Resposta do arranjo centralizado ao limiar de confiança, com os demais parâmetros fixos

| τ_mín | Ajudas | Bloqueios | Atraso relativo | TU | TL | TR | Ocupação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2000 | 9,97 | 6,45 | 2,8600 | 6,45 | 9,97 | 59,64 | 0,8980 |
| 0,2250 | 9,97 | 6,45 | 2,8600 | 6,45 | 9,97 | 59,64 | 0,8980 |
| 0,2400 | 9,97 | 6,45 | 2,8600 | 6,45 | 9,97 | 59,64 | 0,8980 |
| 0,2490 | 9,97 | 6,45 | 2,8600 | 6,45 | 9,97 | 59,64 | 0,8980 |
| 0,2499 | 9,97 | 6,45 | 2,8600 | 6,45 | 9,97 | 59,64 | 0,8980 |
| 0,2500 | 0,00 | 126,27 | 3,1345 | 126,27 | 0,00 | 68,87 | 0,7839 |
| 0,2501 | 0,00 | 126,27 | 3,1345 | 126,27 | 0,00 | 68,87 | 0,7839 |
| 0,2510 | 0,00 | 126,27 | 3,1345 | 126,27 | 0,00 | 68,87 | 0,7839 |
| 0,2600 | 0,00 | 126,27 | 3,1345 | 126,27 | 0,00 | 68,87 | 0,7839 |
| 0,2750 | 0,00 | 126,27 | 3,1345 | 126,27 | 0,00 | 68,87 | 0,7839 |
| 0,3000 | 0,00 | 126,27 | 3,1345 | 126,27 | 0,00 | 68,87 | 0,7839 |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). Dezesseis instâncias com doze sementes por ponto. A confiança inicial do arranjo centralizado vale 0,25.

Foi realizada ainda uma ablação específica do mecanismo de assistência, considerando sua supressão e sua disponibilização independentemente da confiança.

Tabela 12 – Contraste entre os arranjos, nominal e sob ablação do mecanismo de assistência

| Indicador | Nominal | Sem assist. | Assist. univ. | Resta (sem) | Resta (univ.) | Veredito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| atraso relativo | -1,1354 | -0,8240 | -0,8608 | 72,6% | 75,8% | DIMINUI |
| ocupação E_total | 0,1046 | -0,0477 | -0,0095 | -45,6% | -9,0% | INVERTE |
| tempo de ajuda TL | 10,4896 | 0,0000 | 0,5156 | 0,0% | 4,9% | DESAPARECE |
| ociosidade TU | -120,3229 | 18,9323 | -0,5052 | -15,7% | 0,4% | INVERTE |
| esforço de retrabalho TR | -16,3564 | -4,2601 | -7,1266 | 26,0% | 43,6% | DIMINUI |
| trabalho efetivo TW | -149,6042 | -123,8073 | -118,5365 | 82,8% | 79,2% | DIMINUI |
| tarefas com defeito oculto | -9,1979 | -8,9948 | -8,6198 | 97,8% | 93,7% | DIMINUI |
| taxa de omissão | -0,1533 | -0,1499 | -0,1437 | 97,8% | 93,7% | DIMINUI |
| retrabalho sobre o plano | -0,0486 | -0,0130 | -0,0211 | 26,7% | 43,4% | DIMINUI |
| dívida latente sobre o plano | -0,0540 | -0,0505 | -0,0458 | 93,6% | 84,8% | DIMINUI |
| dívida latente de pico | -18,2888 | -17,1061 | -15,5282 | 93,5% | 84,9% | DIMINUI |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). Contraste = média do arranjo adaptativo menos média do centralizado, por instância. As duas colunas “Resta” dão a fração do contraste nominal que sobrevive a cada ablação.

A redução da dívida latente permaneceu presente nas duas condições de ablação. Parte das diferenças de atraso e utilização, porém, foi reduzida ou teve o sinal alterado quando o mecanismo de assistência foi modificado. Esses resultados indicam que as conclusões relativas a essas variáveis dependem da forma atualmente adotada para representar a interação entre os agentes.

## 2.10  Regra de competência na concessão de ajuda

A implementação acrescenta uma condição à regra de concessão de ajuda definida na fase conceitual: o agente que presta apoio deve possuir competência superior à do solicitante. A especificação anterior considerava apenas disponibilidade e confiança.

Para avaliar a influência dessa diferença, as duas formulações foram executadas sobre as mesmas instâncias e sementes.

Tabela 13 – Porta 2: operacionalização implementada e regra conceitual literal

| Arranjo | Indicador | Implementada | Conceitual | Diferença | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| centralizada | atraso relativo | 3,1345 | 3,1345 | 0,0% | — |
| centralizada | ocupação E_total | 0,7839 | 0,7839 | 0,0% | — |
| centralizada | tempo de ajuda TL | 0,0000 | 0,0000 | — | — |
| centralizada | ociosidade TU | 126,2656 | 126,2656 | 0,0% | — |
| centralizada | esforço de retrabalho TR | 68,8653 | 68,8653 | 0,0% | — |
| centralizada | dívida latente de pico | 25,1123 | 25,1123 | 0,0% | — |
| centralizada | tarefas com defeito oculto | 13,0208 | 13,0208 | 0,0% | — |
| adaptativa | atraso relativo | 1,9991 | 1,9977 | -0,1% | 0,860 |
| adaptativa | ocupação E_total | 0,8885 | 0,8879 | -0,1% | 0,940 |
| adaptativa | tempo de ajuda TL | 10,4896 | 10,2188 | -2,6% | 0,346 |
| adaptativa | ociosidade TU | 5,9427 | 6,8906 | 16,0% | 0,820 |
| adaptativa | esforço de retrabalho TR | 52,5089 | 52,9729 | 0,9% | 0,782 |
| adaptativa | dívida latente de pico | 6,8235 | 6,9315 | 1,6% | 0,744 |
| adaptativa | tarefas com defeito oculto | 3,8229 | 3,7344 | -2,3% | 0,815 |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). Dezesseis instâncias com doze sementes, pareadas; unidade inferencial: instância.

No arranjo centralizado, as duas formulações produziram os mesmos resultados porque a própria condição de confiança impede a concessão de ajuda. No arranjo adaptativo, as diferenças foram pequenas para a maior parte dos indicadores avaliados.

A restrição de competência é coerente com a interpretação da interação como transferência de conhecimento, mas não fazia parte da especificação conceitual original. Por isso, deve ser tratada como decisão de operacionalização do modelo, e não como característica previamente estabelecida.

## 2.11  Rastreabilidade das verificações

As execuções utilizadas nas análises são registradas com suas instâncias, sementes e arquivos de saída. As tabelas produzidas diretamente a partir das saídas do simulador mantêm vínculo com esses arquivos, permitindo recuperar os resultados apresentados.

A correspondência completa entre procedimentos, condições de execução e arquivos de saída é apresentada na Tabela 14.

Tabela 14 – Procedimentos de verificação, condições de execução e arquivos de saída

| Procedimento | Instâncias | Sementes | Execuções | Arquivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Experimento central | 16 instâncias J60 (todas[::30][:16]) | 0 a 11 | 384 | modelo_03_experimento_bruto.csv |
| Ablação de governança (B9) | as mesmas 16 instâncias | 0 a 11 | 2880 | modelo_07_ablacao_bruto.csv |
| Decomposição fatorial 2⁴ | as mesmas 16 instâncias | 0 a 11 | 3072 | modelo_10_fatorial_celulas.csv |
| Sensibilidade de τ_mín | as mesmas 16 instâncias | 0 a 11 | 2112 | modelo_09_sensibilidade_tau_min.csv |
| Tendência sob pressão — piloto | j6010_1 e j6014_1 | 0 a 39 | 800 | modelo_11_tendencia_piloto.csv |
| Tendência sob pressão — confirmatório | j6010_1 e j6014_1 | 1000 a 1099 | 2000 | modelo_11_tendencia_confirmatorio.csv |
| Porta 2 — TCC1 × TCC2 | as mesmas 16 instâncias | 0 a 11 | 768 | modelo_12_porta2_comparacao.csv |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). Os arquivos residem em outputs/tables no repositório do trabalho.

Parte dos valores apresentados nas Seções 2.2 a 2.6 ainda é transcrita das saídas dos scripts, enquanto as tabelas das etapas posteriores são geradas diretamente a partir dos arquivos produzidos pelo modelo.

## 2.12  Calibração e identificabilidade dos parâmetros

O procedimento de History Matching foi executado em duas ondas de 400 pontos amostrados por hipercubo latino, considerando cinco parâmetros e quatro observáveis. Ao final, o conjunto NROY continha 115 pontos e incluía o vetor utilizado para gerar as observações sintéticas. O volume da caixa envolvente foi reduzido para 14,8% do espaço inicial.

Esses resultados mostram que o teste do gêmeo idêntico recuperou a região contendo o vetor de referência, mas não implicam que todos os parâmetros sejam individualmente identificáveis.

Tabela 15 – Identificabilidade dos parâmetros calibrados

| Parâmetro | Valor verdadeiro | Redução da largura | Veredito |
| --- | --- | --- | --- |
| μ_mín (piso do multiplicador de produtividade) | 0,6200 | 70,3% | identificado |
| F_âncora (frequência basal de defeito) | 0,1800 | 36,8% | parcialmente identificado |
| τ_sat (limiar de saturação cognitiva) | 0,8500 | 10,9% | não identificado |
| f_retrabalho (severidade do retrabalho) | 0,4200 | 6,0% | não identificado |
| k_heurístico (drenagem em modo heurístico) | 0,1350 | 5,8% | não identificado |
| F_âncora × f_retrabalho (produto) | 0,0756 | 74,7% | identificado |

Fonte: Dados da pesquisa (2026). Adotou-se o limiar de vinte e cinco por cento de redução como fronteira da não identificabilidade.

O piso do multiplicador de produtividade apresentou a maior redução marginal entre os parâmetros individuais. A frequência basal de defeito teve redução intermediária, enquanto o limiar de saturação, a severidade do retrabalho e a drenagem em modo heurístico permaneceram pouco restringidos pelo conjunto de observáveis utilizado.

Foi observada forte associação negativa entre a frequência basal de defeito e a severidade do retrabalho dentro do conjunto NROY ρ=-0,840. Esse comportamento é compatível com equifinalidade entre os dois parâmetros: diferentes combinações podem produzir níveis semelhantes de retrabalho agregado.

Figura 9 – Conjunto NROY projetado sobre a crista de equifinalidade e redução marginal por parâmetro

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

O produto entre frequência de defeito e severidade apresentou redução de 74,7%, superior à observada para os dois parâmetros separadamente. Esse resultado sugere que os dados empregados restringem melhor o efeito combinado do que sua decomposição em frequência e severidade. A separação entre os dois componentes exigiria observações adicionais que distinguissem ocorrência de defeitos e custo de correção.

As larguras marginais pouco se alteraram entre as duas ondas de calibração. O resultado pode indicar limitação estrutural de identificabilidade, mas ainda não permite descartar a possibilidade de redução adicional com outro delineamento amostral.

## 2.13  Procedência dos parâmetros e limitações

A Tabela 16 resume a origem dos parâmetros utilizados no modelo e distingue aqueles derivados dos dados, obtidos da literatura, mantidos como premissas ou ainda abertos para calibração.Tabela 16 resume a procedência dos parâmetros do modelo, segundo a classificação mantida no arquivo único de configuração. A distinção é mantida explícita porque a credibilidade de um modelo de simulação depende menos do número de parâmetros do que da clareza sobre a origem de cada um.

Tabela 16 – Procedência dos parâmetros do modelo

| Condição | Quantidade | Significado |
| --- | --- | --- |
| aberto | 13 | ainda não fixado; cinco deles submetidos à calibração da Seção 2.9 |
| calibrado | 1 | estimado dos dados por procedimento documentado: o gradiente de risco RR por faixa, obtido da base NASA |
| derivado | 3 | calculado do escalonamento de referência das próprias instâncias |
| literatura | 2 | exigido por resultado publicado: a t-norma produto e a existência de partição difusa na saída (Van Broekhoven e De Baets, 2009) |
| premissa | 21 | arbitrado de forma declarada, com justificativa registrada e sujeito a varredura |
| tcc1 | 1 | herdado da fase conceitual sem alteração |

Fonte: Elaborado pela autora (2026), a partir do arquivo de configuração do modelo.

Os resultados apresentados devem ser interpretados considerando algumas limitações. A transferência entre NASA e PSPLIB pressupõe que o gradiente ordinal de risco seja aplicável entre domínios distintos. O modelo também não foi submetido, nesta etapa, a validação externa capaz de confrontar suas saídas com dados independentes de equipes reais.

O teste do gêmeo idêntico avalia a calibração em uma situação particularmente favorável, pois os próprios dados sintéticos são produzidos pelo modelo. Além disso, parte dos parâmetros permaneceu pouco identificável com os observáveis atualmente utilizados.

Na implementação atual, o retrabalho contabilizado não ocupa agentes ou recursos. Essa simplificação reduz a representação de seus efeitos sobre o cronograma e deverá ser considerada na interpretação dos indicadores de desempenho.

o limitações são declaradas. Primeira, a transferência ordinal de risco entre domínios pressupõe que o gradiente de risco por dificuldade seja transferível, ainda que o nível absoluto não seja; trata-se de suposição, e não de resultado. Segunda, e mais importante para a leitura desta entrega, não foi realizada validação externa do simulador: não há aqui nenhum critério confrontado com observação de campo que pudesse reprová-lo. A comparação da fração de retrabalho com a literatura funciona apenas como verificação de ordem de grandeza, e a Seção 2.7 demonstra que ela aprova em toda a faixa declarada do parâmetro de risco basal, isto é, que seu poder de rejeição é nulo. Terceira, o teste do gêmeo idêntico é otimista por construção, uma vez que anula a discrepância entre modelo e realidade. Quarta, três dos cinco parâmetros submetidos à calibração não são identificáveis com os observáveis do delineamento atual, e assim são reportados.

## 2.14  Cronograma de atividades e próximas etapas

A Tabela 17 apresenta as atividades previstas para a continuidade e conclusão do TCC II.

Tabela 17 – Cronograma de finalização do trabalho (TCC II)

| Atividade / etapa de engenharia | Set. | Out. | Nov. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Confirmação da proveniência dos dados junto à coleção oficial e fechamento da calibração NASA | X |  |  |
| 2. Auditoria do PSPLIB J60 e validação dos parâmetros NC, RF e RS (concluída) | X |  |  |
| 3. Construção do índice de dificuldade e da transferência ordinal NASA → J60 (concluída) | X |  |  |
| 4. Implementação do sistema de inferência difusa e do simulador de equipes (concluída) | X |  |  |
| 5. Verificação do simulador e experimento de governança (concluídos) | X |  |  |
| 6. Calibração por History Matching e teste do gêmeo idêntico (concluídos) | X |  |  |
| 7. Fixação da âncora de risco por dado do domínio de engenharia | X |  |  |
| 8. Análise de sensibilidade sobre os parâmetros em varredura |  | X |  |
| 9. Ensaios finais e validação do modelo integrado |  | X |  |
| 10. Redação final da monografia conforme normas ABNT e preparação da defesa |  | X | X |

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

# REFERÊNCIAS

ANDRIANAKIS, I.; VERNON, I. R.; McCREESH, N. et al. Bayesian history matching of complex infectious disease models using emulation: a tutorial and a case study on HIV in Uganda. PLoS Computational Biology, v. 11, n. 1, e1003968, 2015. DOI 10.1371/journal.pcbi.1003968.

BEIN, W. W.; KAMBUROWSKI, J.; STALLMANN, M. F. M. Optimal reduction of two-terminal directed acyclic graphs. SIAM Journal on Computing, v. 21, n. 6, p. 1112-1129, 1992.

BOEHM, B.; BASILI, V. R. Software defect reduction top 10 list. Computer, v. 34, n. 1, p. 135-137, jan. 2001. DOI 10.1109/2.962984.

CROWDER, R. M.; ROBINSON, M. A.; HUGHES, H. P. N. et al. The development of an agent-based modeling framework for simulating engineering team work. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part A: Systems and Humans, v. 42, n. 6, p. 1425-1439, 2012.

DE REYCK, B.; HERROELEN, W. On the use of the complexity index as a measure of complexity in activity networks. European Journal of Operational Research, v. 91, n. 2, p. 347-366, 1996.

KOLISCH, R. Serial and parallel resource-constrained project scheduling methods revisited: theory and computation. European Journal of Operational Research, v. 90, n. 2, p. 320-333, 1996.

KOLISCH, R.; SPRECHER, A. PSPLIB – a project scheduling problem library. European Journal of Operational Research, v. 96, n. 1, p. 205-216, 1997.

KOLISCH, R.; SPRECHER, A.; DREXL, A. Characterization and generation of a general class of resource-constrained project scheduling problems. Management Science, v. 41, n. 10, p. 1693-1703, 1995.

LIU, S.; TRIANTIS, K. P.; SARANGI, S. Representing qualitative variables and their interactions with fuzzy logic in system dynamics modeling. Systems Research and Behavioral Science, v. 28, p. 245-263, 2011.

LOVE, P. E. D.; LI, H. Quantifying the causes and costs of rework in construction. Construction Management and Economics, v. 18, n. 4, p. 479-490, 2000.

LOVE, P. E. D.; MATTHEWS, J.; FANG, W. et al. Quantifying the costs of field rework in construction. Journal of Construction Engineering and Management, v. 152, n. 1, 2026. DOI 10.1061/JCEMD4.COENG-17026.

MACAL, C. M.; NORTH, M. J. Tutorial on agent-based modelling and simulation. Journal of Simulation, v. 4, n. 3, p. 151-162, 2010.

McCABE, T. J. A complexity measure. IEEE Transactions on Software Engineering, v. SE-2, n. 4, p. 308-320, 1976.

McCULLOCH, J.; GE, J.; WARD, J. A.; HEPPENSTALL, A.; POLHILL, J. G.; MALLESON, N. Calibrating agent-based models using uncertainty quantification methods. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, v. 25, n. 2, artigo 1, 2022. DOI 10.18564/jasss.4791.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. Cyclomatic complexity assessment. NASA/TM-20205011566, NESC-RP-20-01515. Washington: NASA, 2020.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. SWE-220 – Cyclomatic complexity for safety-critical software. NASA Software Engineering Handbook, versão D. Disponível em: https://swehb.nasa.gov. Acesso em: 3 set. 2026.

PUKELSHEIM, F. The three sigma rule. The American Statistician, v. 48, n. 2, p. 88-91, 1994. DOI 10.1080/00031305.1994.10476030.

RODRIGUES, A. G. The application of system dynamics to project management: an integrated methodology (SYDPIM). Tese (Doctor of Philosophy) — University of Strathclyde, Glasgow, 2000.

SHEPPERD, M. The cleaned NASA MDP data sets. Thoughts on Empirical Software Engineering, 1 abr. 2018. Disponível em: https://empiricalsoftwareengineering.wordpress.com. Acesso em: 3 set. 2026.

SHEPPERD, M.; SONG, Q.; SUN, Z.; MAIR, C. Data quality: some comments on the NASA software defect datasets. IEEE Transactions on Software Engineering, v. 39, n. 9, p. 1208-1215, 2013.

STERMAN, J. D. Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 2000.

VAN BROEKHOVEN, E.; DE BAETS, B. Only smooth rule bases can generate monotone Mamdani-Assilian models under center-of-gravity defuzzification. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, v. 17, n. 5, p. 1157-1174, out. 2009. DOI 10.1109/TFUZZ.2009.2023328.